2.3. Kế hoạch triển khai thực hiện

Để xây dựng hệ thống website hỗ trợ tìm kiếm và tuyển dụng việc làm một cách hiệu quả, nhóm thực hiện tiến hành triển khai dự án theo từng giai đoạn cụ thể, từ khảo sát yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng chức năng, kiểm thử cho đến hoàn thiện và triển khai. Việc phân chia công việc theo từng giai đoạn giúp quá trình phát triển được thực hiện có hệ thống, dễ kiểm soát tiến độ và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đề ra.

2.3.1 Các bước thực hiện

Bước 1: Khảo sát và xác định yêu cầu

Tiến hành khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đồng thời, tìm hiểu và tham khảo các website tuyển dụng hiện có để xác định những chức năng phổ biến, ưu điểm và hạn chế của các hệ thống hiện tại. Từ kết quả khảo sát, xác định mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu cần thiết của hệ thống.

Bước 2: Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống

Phân tích các nghiệp vụ chính của website, xác định các đối tượng tham gia và quyền hạn của từng đối tượng. Hệ thống dự kiến gồm ba nhóm người dùng chính là ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên. Từ đó phân tích các quy trình như đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, tìm kiếm việc làm, đăng tin tuyển dụng, ứng tuyển và quản lý thông tin trên hệ thống.

Bước 3: Phân tích và thiết kế các chức năng

Dựa trên yêu cầu đã thu thập, tiến hành phân tích và thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống. Đối với ứng viên, thiết kế các chức năng quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm việc làm, xem chi tiết công việc và gửi hồ sơ ứng tuyển. Đối với nhà tuyển dụng, thiết kế chức năng quản lý thông tin doanh nghiệp, đăng và quản lý tin tuyển dụng, tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng viên. Đối với quản trị viên, thiết kế các chức năng quản lý người dùng, tin tuyển dụng và dữ liệu của hệ thống.

Bước 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện

Tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên các chức năng và nghiệp vụ đã phân tích. Xác định các bảng dữ liệu, thuộc tính và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống. Đồng thời, thiết kế giao diện cho các màn hình chính như trang chủ, đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm việc làm, chi tiết việc làm, quản lý hồ sơ, đăng tin tuyển dụng và trang quản trị. Giao diện được định hướng theo tiêu chí trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với từng nhóm người dùng.

Bước 5: Xây dựng hệ thống

Sau khi hoàn thành giai đoạn khảo sát, phân tích và thiết kế, tiến hành lập trình hệ thống. Trước tiên xây dựng cơ sở dữ liệu và cấu trúc của website, sau đó lần lượt triển khai các chức năng theo thiết kế. Các chức năng được xây dựng bao gồm quản lý tài khoản và phân quyền, tìm kiếm việc làm, quản lý hồ sơ ứng viên, ứng tuyển việc làm, đăng và quản lý tin tuyển dụng, quản lý ứng viên và các chức năng quản trị hệ thống.

Bước 6: Tích hợp và kiểm thử

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, tiến hành tích hợp các thành phần của hệ thống thành một hệ thống thống nhất. Thực hiện kiểm thử từng chức năng và kiểm thử toàn bộ hệ thống nhằm phát hiện các lỗi liên quan đến giao diện, dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và phân quyền người dùng. Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử được ghi nhận và khắc phục kịp thời.

Bước 7: Hoàn thiện và đánh giá hệ thống

Tiến hành hoàn thiện các chức năng còn thiếu, sửa lỗi và tối ưu giao diện cũng như hiệu năng của hệ thống. Sau đó kiểm tra lại toàn bộ các chức năng theo yêu cầu ban đầu và đánh giá mức độ đáp ứng của website. Cuối cùng, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu báo cáo và chuẩn bị sản phẩm để nghiệm thu.

Quá trình thực hiện được tổ chức theo hướng khảo sát và thiết kế trước, lập trình và hoàn thiện sau. Trong đó, 7 tuần đầu được tập trung cho việc khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế các chức năng; 8 tuần còn lại được sử dụng để xây dựng, tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

2.3.2 Lập kế hoạch và thời gian thực hiện

| Tuần | Nội dung thực hiện | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khảo sát nhu cầu, tìm hiểu các website tuyển dụng hiện có và xác định phạm vi dự án | Xác định mục tiêu, phạm vi và định hướng hệ thống |
| Tuần 2 | Phân tích yêu cầu và xác định các nhóm người dùng | Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng và các đối tượng sử dụng |
| Tuần 3 | Phân tích nghiệp vụ và xây dựng các biểu đồ Use Case | Hoàn thành các Use Case của ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên |
| Tuần 4 | Phân tích và thiết kế các chức năng chính | Xác định quy trình xử lý và mối quan hệ giữa các chức năng |
| Tuần 5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Hoàn thành mô hình dữ liệu, các bảng và mối quan hệ giữa các bảng |
| Tuần 6 | Thiết kế giao diện hệ thống | Hoàn thành giao diện các màn hình chính của website |
| Tuần 7 | Hoàn thiện thiết kế và chuẩn bị môi trường phát triển | Hoàn thiện tài liệu thiết kế và cấu trúc ban đầu của hệ thống |
| Tuần 8 | Xây dựng cơ sở dữ liệu và cấu trúc website | Cơ sở dữ liệu và cấu trúc website được triển khai |
| Tuần 9 | Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản | Hoàn thành chức năng tài khoản và phân quyền |
| Tuần 10 | Xây dựng chức năng tìm kiếm, xem và quản lý việc làm | Hoàn thành các chức năng tìm kiếm và quản lý tin tuyển dụng |
| Tuần 11 | Xây dựng chức năng hồ sơ và ứng tuyển việc làm | Hoàn thành chức năng quản lý hồ sơ và gửi hồ sơ ứng tuyển |
| Tuần 12 | Xây dựng chức năng dành cho nhà tuyển dụng và quản trị viên | Hoàn thành các chức năng quản lý ứng viên, tin tuyển dụng và người dùng |
| Tuần 13 | Tích hợp các chức năng và kiểm thử hệ thống | Hệ thống được tích hợp và phát hiện các lỗi cần xử lý |
| Tuần 14 | Sửa lỗi, tối ưu giao diện và kiểm thử toàn bộ hệ thống | Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu đề ra |
| Tuần 15 | Hoàn thiện sản phẩm, đánh giá và hoàn thành báo cáo | Hoàn thiện website, tài liệu và sản phẩm nghiệm thu |